## Slide 1
Курс «Стартап в информационных технологиях» · Неделя 6 · Занятие №12
Ошибки в маркетинговой стратегии: управление кризисом и адаптация
PiConstruct · Практическое занятие №12 · Команда №1
Савельев Сергей — тимлид/дизайнер · Овчаренко Константин — архитектор/разработчик · Миняев Тимофей — маркетолог
Паркаев Илья — аналитик · Валянский Андрей — разработчик

## Slide 2
КЕЙС №4 · СЦЕНАРИЙ
2 / 10
Ошибки в маркетинговой стратегии
Условие кейса
После масштабной рекламной кампании прирост пользователей оказался в 10 раз ниже прогнозов. Бюджет практически исчерпан.
Значимость для PiConstruct
Платных кампаний проект ещё не запускал. Проработка выполняется до первого реального бюджета: определяем правила, при которых провал кейса невозможен.
ФАКТЫ О СЦЕНАРИИ
60 000 ₽
бюджет кампании — модельный параметр
300 → 30
регистрации: прогноз → факт
36 → 1
покупки Pro: прогноз → факт
2 499 ₽
цена Pro — предел окупаемости привлечения
Факты проекта: тариф Pro 2 499 ₽ · лендинг с Яндекс.Метрикой · план недели 14: 8 покупок Pro за 6 месяцев

## Slide 3
ДИАГНОСТИКА · ВОРОНКА
3 / 10
Воронка: прогноз и факт
Этап | Прогноз | Факт | Отклонение | Комментарий
Показы | ≈ 133 000 | ≈ 640 000 | ×4,8 | широкие аудитории ради расходования бюджета
CTR (доля кликов) | 1,5% | 0,36% | −76% | объявления не попадают в интерес аудитории
Переходы на лендинг | 2 000 | 2 300 | +15% | план выполнен — но трафик нецелевой
Отказы лендинга | ≤ 45% | 80% | +35 п. п. | лендинг не соответствует ожиданию от объявления
Регистрации | 300 | 30 | в 10 раз ниже | главный провал кейса
Активные сцены | 90 | 4 | в 22 раза ниже | реализовался риск №2 недели 14 (конверсия активации)
Покупки Pro | 36 | 1 | в 36 раз ниже | CAC 60 000 ₽ — в 24 раза выше цены продукта
Вывод диагностики
Ставки и объём трафика проблемой не были — переходов больше плана. Провал локализован в качестве трафика и несоответствии лендинга ожиданиям (отказы 80%).
Модельный сценарий · расхождения зафиксированы по рекламным кабинетам и Яндекс.Метрике

## Slide 4
ПРИЧИНЫ · РАННИЕ СИГНАЛЫ
4 / 10
Пять причин кризиса — все внутренние
01
Прогноз по чужим бенчмаркам
CTR 1,5% и конверсия 15% — средние по рынку; собственная воронка к запуску не измерена
02
Медиаплан «от бюджета»
ниша низкочастотная — ради 60 000 ₽ охвачены широкие аудитории и look-alike
03
Нет A/B-тестирования
одна связка «объявление → лендинг»; лендинг про конструктор, а не задачу «меню за 30 секунд»
04
Нет контрольных точек
70% бюджета потрачено при нулевых активациях — остановки не последовало
05
Юнит-экономика не считана
плановый CAC 1 667 ₽ при цене 2 499 ₽; фактический CAC по покупке — 60 000 ₽
РАННИЕ СИГНАЛЫ — ПРОПУЩЕНЫ
CTR 0,4%
против плановых 1,5% — уже в первые 48 часов
Отказы > 70%
на второй день по данным Метрики
0 активных сцен
при потраченных 40% бюджета — середина первой недели
Пороги реакции не были назначены заранее
Внешние условия (аукционы, сезонность) вторичны — десятикратный провал определили внутренние причины

## Slide 5
ПОСЛЕДСТВИЯ · СТАБИЛИЗАЦИЯ
5 / 10
Прогноз последствий и первые 72 часа
ПРОГНОЗ ПРИ БЕЗДЕЙСТВИИ
Финансовые
остаток 3 000 ₽; цель недели 14 «8 покупок Pro за 6 месяцев» недостижима платным путём
Командные
поиск виноватых и потеря доверия — сценарий кейса №10 занятия
Рыночные
окно ниши сужается: конкуренты с подписками укрепляются (кейс №7, неделя 5)
Инвестиционные
на следующем раунде нечем подтвердить спрос (презентация недели 4)
СТАБИЛИЗАЦИЯ — ПЕРВЫЕ 72 ЧАСА
Остановка всех платных размещений
Миняев
Аудит воронки по источникам и запросам
Паркаев
Работа с 30 зарегистрированными
Миняев · Валянский
Возврат к outreach, SEO и Telegram
Миняев
Собрание без поиска виноватых
Савельев
Стоп-правила и контрольные точки
Паркаев

## Slide 6
СТРАТЕГИЯ · ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
6 / 10
Четыре фазы антикризисной стратегии
Ф0
Стоп и фиксация
дни 1–3
кампании остановлены
факты зафиксированы
антикризисная команда назначена
Ф1
Органический приток
недели 1–4
outreach: 100 контактов в неделю
4 SEO-статьи + Telegram
база 30 регистраций — в активации
лендинг: отказы ниже 50%
контрольная точка: ≥ 40 регистраций, ≥ 8 сцен
Ф2
Тест по правилу 10%
недели 5–8
бюджет 6 000 ₽ — десятая часть
точный поиск + ретаргет
стоп-параметры с 72-го часа
масштаб при CAC ≤ 830 ₽
Ф3
Масштабирование
месяцы 3+
только каналы, прошедшие фазу 2
медиаплан от спроса ниши
юнит-экономика на каждый канал
Цель: без платного трафика вернуть график «8 покупок Pro за 6 месяцев»; платные каналы — после исправления воронки

## Slide 7
КОМАНДА · КОММУНИКАЦИИ
7 / 10
Роли и коммуникационная стратегия
АНТИКРИЗИСНАЯ КОМАНДА
Савельев Сергей — руководитель программы
приоритеты, запуск и остановка каналов, эскалация
Миняев Тимофей — каналы привлечения
outreach, SEO, контент, работа с базой регистраций
Паркаев Илья — аналитик воронки
Метрика, контрольные точки, пост-мортем
Овчаренко Константин — посадочные страницы
сегментные лендинги, соответствие объявлению
Валянский Андрей — онбординг
активация в три шага, шаблоны, поддержка новичков
КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
Команда
Telegram-чат программы + встреча 30 минут еженедельно; разбираем процесс, а не людей
Инвесторы и менторы
проактивный отчёт после разбора, далее ежемесячно
30 зарегистрированных
личная помощь с активацией — в течение первой недели
Клиенты
без изменений; публичных комментариев внутреннего кризиса нет

## Slide 8
ПРОФИЛАКТИКА · РИСК-РЕЕСТР
8 / 10
Contingency-правила и риски №8–9
ПРАВИЛА ПО ИТОГАМ РАЗБОРА
1 · Правило 10%
новый платный канал стартует с бюджетом не более десятой части
2 · Стоп-параметры 72 часов
CTR ниже 70% плана, отказы выше 70%, ноль активаций — пауза
3 · Контрольные точки
еженедельно; отчёт аналитика публикуется в общем канале
4 · Медиаплан от спроса
расширение аудитории ради расходования бюджета запрещено
5 · Экономика до запуска
плановый CAC не выше трети цены продукта — 830 ₽ для Pro
№8
Повторный провал платной кампании
Вероятность: средняя
Влияние: высокое
Правило 10% и стоп-параметры; платные каналы — только после фазы 1
№9
Штраф за нарушение маркировки рекламы
Вероятность: низкая
Влияние: высокое
Площадки с автопередачей данных в ОРД; реестр публикаций с erid
Нумерация риск-реестра: №1–5 — неделя 14 прошлого семестра · №6–7 — неделя 5 · №8–9 — настоящая проработка

## Slide 9
АДАПТАЦИЯ · ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
9 / 10
Сценарий: маркировка интернет-рекламы
СЦЕНАРИЙ
Любая платная реклама в интернете требует маркировки: идентификатор erid и передача сведений в ЕРИР через ОРД. Фон — перегрев аукционов: конкуренты повышают ставки по запросам ниши.
200–500 тыс ₽
штраф для юрлиц за каждое объявление — ч. 15 ст. 14.3 КоАП РФ; штрафы суммируются
ШАГИ АДАПТАЦИИ
1
Комплаенс-минимум
только площадки с автопередачей в ОРД; реестр публикаций с erid
2
Органические каналы
SEO, Telegram, персональная переписка — без платных размещений
3
Партнёрская модель
комиссия POS-интеграторам за приведённого клиента — вместо оплаты показов
4
Реферальная программа
бонус за приведённое кафе; стоимость привлечения — не выше трети цены
5
Метрики успеха
CAC по каналам и доля органики — вместо объёма трафика
6
Мониторинг среды
ежемесячно: ставки, действия конкурентов, законодательство
Триггеры пересмотра: рост CPC более 30% за квартал · новые требования к рекламе · выход крупного конкурента (риск №7 недели 5)

## Slide 10
ИТОГ
10 / 10
Итог занятия
01
Диагностика
провал — в качестве трафика и несоответствии лендинга, а не в ставках; все пять причин внутренние, сигналы были — порогов реакции не было
02
Антикризисная стратегия
четыре фазы, правило 10% и стоп-параметры на 72-м часу; в риск-реестр добавлены №8 и №9
03
Адаптация к изменениям
центр тяжести привлечения — органика и партнёрства; метрики: CAC по каналам и доля органического прироста
УРОК КЕЙСА
Бюджет не расходуют ради суммы — его тестируют малыми долями с заранее назначенными порогами остановки.